한국형 상세페이지 자동 생성

SaaS 시스템 아키텍처 문서

Product Detail Page Auto-Generation Platform

Version 1.0

2026. 03. 23

CONFIDENTIAL

목차

1. 프로젝트 개요 및 비전

2. 시스템 아키텍처

3. 핵심 모듈별 상세 설명

3.1 원고 입력 모듈

3.2 USP/카피라이팅 AI 엔진

3.3 템플릿 시스템

3.4 이미지 생성/합성 파이프라인

3.5 상세페이지 조립 및 출력 엔진

4. 기술 스택 제안

5. 데이터 파이프라인

6. API 연동 목록 및 비용 추정

7. 개발 로드맵

8. 리스크 및 고려사항

# 1. 프로젝트 개요 및 비전

## 1.1 프로젝트 배경

한국 이커머스 시장에서 상세페이지는 구매 전환율을 결정짓는 핵심 요소이다. 쿠팡, 네이버 스마트스토어, 11번가 등 주요 플랫폼에서 판매자들은 전문 디자이너 수준의 상세페이지를 필요로 하지만, 제작 비용(건당 30~100만 원)과 소요 시간(3~7일)이 중소 셀러에게 큰 진입 장벽이 되고 있다.

본 프로젝트는 AI 기반 자동화를 통해 이 문제를 해결한다. 판매자가 간단한 원고만 입력하면, AI가 USP(Unique Selling Proposition)를 추출하고, 전환율 높은 카피를 생성하며, 고퀄리티 이미지를 합성하여 플랫폼별 최적화된 상세페이지를 자동으로 생성한다.

## 1.2 핵심 비전

"누구나 5분 만에, 전문 디자이너 수준의 상세페이지를 만들 수 있는 세상"

## 1.3 핵심 가치 제안

- 속도: 기존 3~7일 소요 프로세스를 5분 이내로 단축

- 비용: 건당 30~100만 원 대비 월 구독 모델(3~10만 원)로 비용 혁신

- 품질: 핀터레스트 고퀄리티 레퍼런스 기반 템플릿으로 디자인 퀄리티 보장

- 전환율: 데이터 기반 카피라이팅과 검증된 레이아웃으로 구매 전환율 극대화

## 1.4 목표 시장

| 구분 | 대상 | 규모(추정) |
| --- | --- | --- |
| 1차 타겟 | 네이버 스마트스토어 중소 셀러 | 약 50만 셀러 |
| 2차 타겟 | 쿠팡 마켓플레이스 판매자 | 약 30만 셀러 |
| 3차 타겟 | 11번가, G마켓 등 기타 플랫폼 셀러 | 약 20만 셀러 |
| 확장 타겟 | 브랜드 자사몰 운영자, 해외 셀러 | 잠재 시장 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 전체 시스템 구성

시스템은 크게 5개의 핵심 레이어로 구성된다. 각 레이어는 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 기반으로 독립적으로 확장 가능하며, 이벤트 드리븐 방식으로 비동기 통신한다.

[ 시스템 아키텍처 개요 ]

| Presentation Layer | React SPA + Mobile Responsive |
| --- | --- |

| API Gateway | Kong / AWS API Gateway + Auth (JWT/OAuth2) |
| --- | --- |

| Core Services | 원고 파서 ¦ USP 엔진 ¦ 카피 엔진 ¦ 이미지 엔진 ¦ 조립 엔진 |
| --- | --- |

| AI/ML Layer | GPT-4o / Claude ¦ DALL-E 3 / Flux ¦ Vision API |
| --- | --- |

| Data Layer | PostgreSQL ¦ Redis ¦ S3 ¦ Elasticsearch |
| --- | --- |

| Infra Layer | AWS ECS/EKS ¦ CloudFront CDN ¦ SQS/SNS |
| --- | --- |

## 2.2 핵심 플로우

사용자 요청부터 상세페이지 출력까지의 핵심 데이터 플로우는 다음과 같다.

| 단계 | 프로세스 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | 원고 입력 | 사용자가 상품명, 핵심 특징, 타겟층 등 최소 정보 입력 |
| STEP 2 | USP 추출 | LLM이 원고를 분석하여 핵심 셀링 포인트 3~5개 도출 |
| STEP 3 | 카피라이팅 | 추출된 USP 기반으로 섹션별 설득 카피 자동 생성 |
| STEP 4 | 템플릿 매칭 | 상품 카테고리/톤에 맞는 레이아웃 템플릿 자동 선택 |
| STEP 5 | 이미지 생성 | AI 이미지 생성 + 누끼 따기 + 템플릿 위 합성 |
| STEP 6 | 페이지 조립 | 카피 + 이미지 + 레이아웃을 최종 상세페이지로 조립 |
| STEP 7 | 출력/배포 | HTML/이미지 형태로 출력, 플랫폼별 최적화 내보내기 |

# 3. 핵심 모듈별 상세 설명

## 3.1 원고 입력 모듈 (Manuscript Input Module)

### 설계 원칙

"최소한의 입력으로 최대한의 결과"를 원칙으로 한다. 셀러가 상품에 대해 가장 잘 아는 정보만 입력받고, 나머지는 AI가 보완한다.

### 입력 필드 구성

| 필드 | 필수 여부 | 입력 형태 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상품명 | 필수 | 텍스트 | 정확한 상품명 |
| 카테고리 | 필수 | 드롭다운 | 대분류 > 중분류 자동 매핑 |
| 핵심 특징 | 필수 | 태그형 입력 | 3~5개 키워드 또는 문장 (예: 유기농, 저자극) |
| 타겟 고객 | 선택 | 체크박스 + 텍스트 | 20대 여성, 직장인 등 |
| 가격대 | 선택 | 숫자 입력 | 가격 심리를 활용한 카피 생성에 활용 |
| 상품 이미지 | 선택 | 이미지 업로드 | 실제 상품 사진 (누끼용 소스) |
| 참고 URL | 선택 | URL 입력 | 기존 상세페이지나 경쟁사 URL |
| 톤/무드 | 선택 | 프리셋 선택 | 깔끔/고급/캐주얼/감성 등 |

### 스마트 입력 기능

- URL 자동 파싱: 기존 상품 URL 입력 시 상품명, 가격, 특징 자동 추출

- 이미지 분석: 업로드된 상품 이미지를 Vision API로 분석하여 특징 태그 자동 생성

- 카테고리 자동 추천: 상품명 기반 카테고리 자동 매핑 (정확도 92% 이상 목표)

## 3.2 USP/카피라이팅 AI 엔진

### USP 추출 프로세스

USP 추출 엔진은 입력된 원고를 분석하여 소비자 관점에서 가장 설득력 있는 셀링 포인트를 도출한다. 이를 위해 다단계 LLM 파이프라인을 사용한다.

| 단계 | 처리 내용 | 사용 모델 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 원고 정규화 | 비정형 텍스트를 구조화된 상품 정보로 변환 | GPT-4o-mini |
| 2단계: 경쟁사 분석 | 동일 카테고리 상위 판매 상품의 USP 패턴 분석 | Embedding + RAG |
| 3단계: USP 도출 | 차별화된 셀링 포인트 3~5개 추출 및 우선순위 결정 | GPT-4o / Claude |
| 4단계: 검증 | 카피라이팅 전문가 프롬프트로 USP 실효성 검증 | GPT-4o / Claude |

### 카피라이팅 엔진

추출된 USP를 기반으로 상세페이지의 각 섹션에 맞는 마케팅 카피를 자동 생성한다. 한국 이커머스 특화 카피라이팅 패턴을 학습한 프롬프트 체인을 사용한다.

섹션별 카피 구조:

- Hook (첫 화면): 소비자 문제 제기 또는 감성 자극 헤드라인

- Problem-Agitation: 기존 제품의 한계점/불편함 부각

- Solution: USP 기반 해결책 제시 (제품 소개)

- Feature-Benefit: 각 특징별 소비자 혜택 상세 설명

- Social Proof: 리뷰/인증/수상 내역 등 신뢰 요소

- CTA: 구매 유도 문구 및 혜택 요약

## 3.3 템플릿 시스템 (Pinterest Reference-Based Layout Pattern DB)

### 핵심 컨셉

AI 이미지 생성의 가장 큰 약점인 '디자인 퀄리티' 문제를 해결하기 위해, 핀터레스트에서 검증된 고퀄리티 상세페이지 레퍼런스를 수집하고 이를 레이아웃 패턴으로 추상화한다. AI는 이 패턴 위에서 변주함으로써 일관된 디자인 퀄리티를 유지한다.

### 레퍼런스 수집 및 분류 체계

| 분류 기준 | 카테고리 예시 | 수집 목표 |
| --- | --- | --- |
| 상품 카테고리 | 뷰티, 식품, 패션, 가전, 건강기능식품 | 카테고리당 500+ 레퍼런스 |
| 디자인 톤 | 미니멀, 프리미엄, 캐주얼, 내추럴, 모던 | 톤별 200+ 레퍼런스 |
| 레이아웃 패턴 | 풀 이미지형, 카드형, 매거진형, 인포그래픽형 | 패턴별 100+ 레퍼런스 |
| 플랫폼 | 쿠팡 최적화, 스마트스토어 최적화, 범용 | 플랫폼별 300+ 레퍼런스 |

### 레이아웃 추상화 프로세스

- 구조 분석: Vision API로 레퍼런스 이미지의 레이아웃 구조를 그리드 시스템으로 분해

- 요소 태깅: 텍스트 블록, 이미지 영역, 아이콘 위치, 배경 패턴 등 디자인 요소 식별

- 패턴 클러스터링: 유사한 레이아웃끼리 클러스터링하여 대표 패턴 추출

- 템플릿 JSON 변환: 추상화된 레이아웃을 JSON 기반 템플릿 스키마로 저장

- 메타데이터 부여: 카테고리/톤/용도별 태그 부여로 자동 매칭 지원

## 3.4 이미지 생성/합성 파이프라인

### 파이프라인 구성

이미지 퀄리티는 상세페이지의 전환율을 좌우하는 가장 중요한 요소이다. 단순 AI 이미지 생성이 아닌, 다단계 합성 파이프라인을 통해 프로급 결과물을 생성한다.

| 단계 | 처리 내용 | 기술/API |
| --- | --- | --- |
| 1. 소스 이미지 준비 | 상품 사진 누끼(배경 제거), 보정, 리사이즈 | rembg / Clipdrop API |
| 2. 배경 생성 | 템플릿에 맞는 고퀄리티 배경 이미지 생성 | DALL-E 3 / Flux |
| 3. 그래픽 요소 생성 | 아이콘, 뱃지, 라벨, 패턴 등 보조 요소 | SVG 라이브러리 + AI |
| 4. 텍스트 렌더링 | 한글 타이포그래피 렌더링 (폰트/크기/효과) | Canvas API + 웹폰트 |
| 5. 레이어 합성 | 모든 요소를 템플릿 레이아웃에 맞춰 합성 | Sharp / Fabric.js |
| 6. 후처리 | 색보정, 샤프닝, 플랫폼별 사이즈 조정 | Sharp / ImageMagick |

### 이미지 퀄리티 보장 전략

- 레퍼런스 기반 프롬프트: 핀터레스트 레퍼런스의 스타일을 분석하여 이미지 생성 프롬프트에 반영

- 다단계 생성: 한 번에 완성하지 않고 배경/요소/텍스트를 분리 생성 후 합성

- QA 파이프라인: 생성된 이미지의 해상도, 텍스트 가독성, 브랜드 일관성을 자동 검증

- Fallback 전략: AI 생성 실패 시 사전 제작된 고퀄리티 에셋으로 대체

## 3.5 상세페이지 조립 및 출력 엔진

### 조립 프로세스

최종 상세페이지는 카피라이팅 결과물과 생성된 이미지를 선택된 템플릿 위에 조립하여 완성된다. 이 과정은 완전 자동화되며, 사용자는 결과물을 미리보기한 후 수정하거나 바로 내보낼 수 있다.

### 출력 포맷

| 출력 형태 | 용도 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| HTML | 스마트스토어 직접 삽입 | 반응형, 최적화된 HTML/CSS |
| 이미지 세트 | 쿠팡, 11번가 등 | 고해상도 PNG/JPG 시퀀스 (권장 860px 폭) |
| PDF | 프레젠테이션/승인용 | 인쇄 가능한 고해상도 PDF |
| Figma Export | 디자이너 협업 | 편집 가능한 Figma 파일 (프리미엄) |

### 편집 기능

- 드래그 앤 드롭 에디터: 생성된 상세페이지의 섹션 순서, 이미지, 카피를 직관적으로 수정

- 실시간 미리보기: 모바일/PC 양쪽 뷰 동시 미리보기

- A/B 테스트용 변형 생성: 카피나 이미지 변형을 자동 생성하여 A/B 테스트 지원

- 버전 관리: 수정 이력을 저장하고 이전 버전으로 복원 가능

# 4. 기술 스택 제안

## 4.1 프론트엔드

| 기술 | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 14+ (App Router) | 메인 웹 애플리케이션 | SSR/SSG, 한국 SEO 최적화, 빠른 초기 로딩 |
| React 18+ | UI 컴포넌트 | Suspense, Concurrent 렌더링으로 에디터 성능 확보 |
| Tailwind CSS + shadcn/ui | 스타일링 | 빠른 개발 속도, 일관된 디자인 시스템 |
| Fabric.js / Konva.js | 캔버스 에디터 | 상세페이지 실시간 편집 에디터 구현 |
| Zustand | 상태 관리 | 간결한 API, 에디터 상태의 효율적 관리 |
| React Query (TanStack) | 서버 상태 | API 캐싱, 옵티미스틱 업데이트 |

## 4.2 백엔드

| 기술 | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Node.js (Fastify) | API 서버 | 비동기 I/O, AI API 호출에 최적화 |
| Python (FastAPI) | AI/ML 서비스 | AI 라이브러리 생태계, 이미지 처리 |
| PostgreSQL | 메인 DB | JSON 지원, 템플릿 스키마 저장에 유리 |
| Redis | 캐시 / 큐 | 세션, API 응답 캐시, 작업 큐 |
| Elasticsearch | 검색 엔진 | 템플릿/레퍼런스 유사도 검색 |
| AWS S3 | 스토리지 | 이미지, 생성 결과물 저장 |

## 4.3 AI/ML API

| API/모델 | 용도 | 월 예상 비용 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-4o | USP 추출, 카피라이팅 | $500~$2,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 카피 검증, 대안 생성 | $300~$1,000 |
| DALL-E 3 API | 배경/요소 이미지 생성 | $1,000~$3,000 |
| Flux Pro (BFL) | 고퀄리티 이미지 대안 | $500~$1,500 |
| GPT-4o Vision | 이미지 분석, 레이아웃 파싱 | $200~$800 |
| rembg / Clipdrop | 배경 제거(누끼) | $100~$300 |

## 4.4 인프라

| 서비스 | 용도 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- |
| AWS ECS (Fargate) | 컨테이너 오케스트레이션 | $300~$800/월 |
| AWS CloudFront | CDN | $100~$300/월 |
| AWS SQS/SNS | 메시지 큐 | $50~$100/월 |
| AWS RDS (PostgreSQL) | 관리형 DB | $200~$500/월 |
| Vercel | 프론트엔드 호스팅 | $20~$100/월 |
| GitHub Actions | CI/CD | 무료~$40/월 |

# 5. 데이터 파이프라인

## 5.1 핀터레스트 레퍼런스 수집 파이프라인

상세페이지 템플릿의 디자인 퀄리티를 확보하기 위한 핵심 데이터 파이프라인이다. 핀터레스트에서 고퀄리티 상세페이지 레퍼런스를 수집하고, 이를 레이아웃 패턴으로 추상화한다.

### 파이프라인 흐름

| 단계 | 처리 내용 | 기술 스택 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 크롤링 | 키워드 기반 핀 수집 (상세페이지, 제품 소개 등) | Puppeteer + Proxy | 주 1회 |
| 2. 필터링 | 해상도, 포맷, 관련성 기준 필터링 | Python + OpenCV | 자동 |
| 3. 분석 | 레이아웃 구조 추출 (그리드, 섹션, 색상 팔레트) | Vision API + CV 모델 | 자동 |
| 4. 추상화 | 디자인 요소를 JSON 스키마로 변환 | 커스텀 파서 | 자동 |
| 5. 태깅 | 카테고리/톤/패턴 메타데이터 부여 | GPT-4o + 수동 검수 | 반자동 |
| 6. 저장 | 템플릿 DB에 인덱싱하여 저장 | PostgreSQL + ES | 자동 |

## 5.2 레이아웃 분석 상세

수집된 레퍼런스 이미지에서 레이아웃 패턴을 추출하는 과정은 다음과 같이 진행된다.

- 섹션 분할: 이미지를 의미 단위 섹션으로 분할 (헤더, 본문, 인포그래픽, CTA 등)

- 그리드 분석: 각 섹션의 컬럼 구조, 정렬 방식, 여백 비율 추출

- 타이포그래피 분석: 제목/본문/강조 텍스트의 크기 비율, 서체 스타일 파악

- 색상 팔레트 추출: 주요 색상 3~5개 추출 및 조화도 분석

- 요소 배치 패턴: 이미지/아이콘/뱃지 등의 상대적 위치 및 크기 비율 기록

## 5.3 템플릿 JSON 스키마 (예시)

추상화된 레이아웃은 다음과 같은 JSON 스키마로 저장되며, 이미지 조립 엔진이 이를 해석하여 상세페이지를 생성한다.

{

"templateId": "TPL-2026-001",

"category": ["beauty", "skincare"],

"tone": "premium",

"platform": "smartstore",

"sections": [

{

"type": "hero",

"layout": "full-bleed-image",

"elements": [

{ "type": "background", "ratio": "16:9" },

{ "type": "headline", "position": "center-bottom", "maxChars": 30 },

{ "type": "subtext", "position": "below-headline" }

]

},

{ "type": "feature-grid", "columns": 3, "rows": 2 }

],

"colorPalette": ["#1a1a2e", "#e2d1c3", "#ffffff"],

"typography": { "heading": "Pretendard Bold", "body": "Pretendard Regular" }

}

# 6. API 연동 목록 및 비용 추정

## 6.1 API 연동 상세

| API | 용도 | 과금 방식 | 월 추정 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-4o | 카피라이팅, USP 추출 | 토큰당 과금 | $500~$2,000 |
| OpenAI DALL-E 3 | 이미지 생성 | 이미지당 $0.04~$0.12 | $1,000~$3,000 |
| Anthropic Claude | 카피 검증, 대안 생성 | 토큰당 과금 | $300~$1,000 |
| BFL Flux Pro | 이미지 생성 대안 | 이미지당 과금 | $500~$1,500 |
| Clipdrop API | 배경 제거(누끼) | 이미지당 과금 | $100~$300 |
| Google Vision API | 이미지 분석, OCR | 요청당 과금 | $100~$400 |
| Pinterest API | 레퍼런스 수집 | 무료 (Rate limit 있음) | $0 (프록시 비용 별도) |
| Naver Commerce API | 스마트스토어 연동 | 무료 | $0 |
| Coupang Open API | 쿠팡 연동 | 무료 | $0 |

## 6.2 월간 비용 추정 요약

월 1,000건 상세페이지 생성 기준으로 추정한 비용이다.

| 항목 | 최소 | 최대 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API 비용 | $2,700 | $9,000 | 사용량에 따라 변동 |
| 인프라 비용 | $670 | $1,800 | 트래픽에 따라 변동 |
| 기타 (모니터링 등) | $100 | $300 | Datadog, Sentry 등 |
| 합계 | $3,470 | $11,100 | 건당 $3.47~$11.10 |

건당 비용을 $5~$10 수준으로 유지하면서 구독료를 월 3~10만 원으로 설정하면, 월 10건 이상 이용 시 수익성 확보가 가능하다.

# 7. 개발 로드맵

## Phase 1: MVP (3개월)

목표: 핵심 플로우 검증 (원고 입력 > 카피 생성 > 기본 상세페이지 출력)

- 원고 입력 UI (웹 폼) 개발

- GPT-4o 기반 USP 추출 및 카피라이팅 엔진 구현

- 기본 템플릿 20종 수작업 제작

- 텍스트 + 이미지 기본 조립 엔진

- HTML 출력 기능 (스마트스토어 삽입 가능)

- 클로즈드 베타 테스트 (셀러 50명)

## Phase 2: 템플릿 고도화 (3개월)

목표: 이미지 퀄리티 향상 및 템플릿 다양화

- 핀터레스트 크롤링 파이프라인 구축

- 레이아웃 분석 AI 모델 학습 및 배포

- AI 이미지 생성 파이프라인 (DALL-E 3 + Flux 통합)

- 누끼 자동화 및 이미지 합성 엔진

- 템플릿 100종 이상 확보

- 오픈 베타 (셀러 500명)

## Phase 3: 플랫폼 확장 (3개월)

목표: 다중 플랫폼 지원 및 에디터 기능 강화

- 쿠팡/11번가 등 멀티 플랫폼 출력 지원

- 드래그 앤 드롭 에디터 구현

- 실시간 미리보기 (모바일/PC)

- A/B 테스트 변형 자동 생성

- 구독 결제 시스템 구축 (토스페이먼츠 연동)

- 정식 서비스 런칭

## Phase 4: 성장 및 자동화 (6개월~)

목표: 자동화 수준 향상 및 비즈니스 확장

- 상품 URL만으로 완전 자동 생성 (원클릭 모드)

- 전환율 데이터 기반 카피/디자인 자동 최적화

- 셀러 대시보드 (생성 이력, 전환율 분석)

- API 제공 (B2B 연동)

- 해외 마켓 확장 (쇼피, 아마존 등)

- 자체 이미지 생성 모델 Fine-tuning

# 8. 리스크 및 고려사항

## 8.1 저작권 리스크

| 리스크 | 상세 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 핀터레스트 크롤링 | 이용약관 위반 가능성, 법적 리스크 | 레이아웃 패턴만 추상화하여 원본 이미지 미사용, API 활용 검토 |
| AI 생성 이미지 저작권 | AI 생성물의 저작권 귀속 불명확 | AI 생성 이미지에 대한 이용약관 명시, 보험 가입 검토 |
| 폰트 라이선스 | 상업용 폰트 무단 사용 위험 | Google Fonts, 네이버 나눔체 등 무료 상업용 폰트만 사용 |
| 상품 이미지 저작권 | 타사 이미지 무단 활용 가능성 | 사용자 업로드 이미지만 사용, 저작권 보증 약관 포함 |

## 8.2 이미지 퀄리티 리스크

| 리스크 | 상세 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| AI 이미지 품질 불일치 | 기대 수준 미달 이미지 생성 가능 | 다단계 생성 + QA 파이프라인으로 품질 관리, Fallback 에셋 준비 |
| 한글 텍스트 렌더링 | AI가 한글 텍스트를 정확히 생성하지 못함 | 텍스트는 별도 렌더링 후 합성하는 방식 채택 |
| 브랜드 일관성 | 생성될 때마다 스타일이 달라질 수 있음 | 시드값 고정 + 스타일 가이드 프롬프트로 일관성 확보 |
| 해상도/포맷 호환성 | 플랫폼별 요구 사양 불일치 | 플랫폼별 출력 프리셋 관리 (쿠팡 860px, 스마트스토어 860px 등) |

## 8.3 비용 리스크

| 리스크 | 상세 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| AI API 비용 급증 | 사용량 증가 시 비용 기하급수적 증가 | 캐싱 전략, 배치 처리, 경량 모델(GPT-4o-mini) 선활용 |
| 인프라 비용 | 트래픽 폭증 시 서버 비용 급등 | Auto-scaling 설정, Spot Instance 활용, CDN 캐싱 |
| 수익성 확보 | 건당 비용 대비 구독료 수준 유지 어려움 | 프리미엄 플랜 차별화, B2B API 판매로 수익 다변화 |

## 8.4 기술적 고려사항

- 확장성: MSA 기반으로 각 모듈 독립 스케일링 가능하도록 설계, 특히 이미지 생성 파이프라인은 GPU 인스턴스 별도 운영

- 보안: 사용자 상품 데이터 암호화 저장, API 키 관리(Vault), 이미지 접근 권한 제어

- 모니터링: 생성 파이프라인 각 단계별 소요 시간/성공률 모니터링, AI API 비용 실시간 대시보드

- 장애 대응: 서킷 브레이커 패턴 적용, AI API 장애 시 대체 모델 자동 전환, 생성 작업 재시도 큐

- 데이터 백업: 사용자 생성 결과물 및 템플릿 DB의 정기 백업, 재해 복구 계획 수립